**Отчет об исполнении муниципальной программы**

***«Развитие части территорий муниципального образования Бугровское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015 -2017 годы»***

**за 2015 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Объем финансиро-вания, предусмот-ренный программой, тыс.руб.** | **Фактические расходы за отчетный период, тыс. руб.** | **Обоснование причин отклонения** |
| ***Задача 1. Приведение в качественное состояние благоустройства населенных пунктов, проблема свалок и уборки ТБО.*** | | | | |
| 1.1 | Ликвидация свалки по адресу: дер. Капитолово ул. Муравицкого д.№4 | 500 | 391 | Экономия бюджетных средств по результатам проведения аукциона |
| ***Задача 2.Улучшение качества состояния дорог.*** | | | | |
| 2.1 | Ремонт дорог:  д. Энколово, ул. Лесная,  д. Энколово, ул. Конюшенная (580 м.п.)  Дер. Капитолово ул. Муравицкого (1200 м2) | 1400 | 3374,2 | Выполнен больший объем работ. |
|  | Итого по программе | **1900** | **3765,2** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Единица**  **измерения** | **Плановое значение показателя объема мероприятия** | **Фактическое значение показателя объема мероприятия** | **Обоснование причин отклонения** |
| *Задача 1. Задача 1. . Благоустройство части территорий* | | | | | |
| 1.1 | Ликвидация несанкционированных свалок | Куб.м | 17500 | 17500 |  |
| 1.2 | Ремонт дорог | м.п.. | 1550 | 1780 | Выполнен больший объем работ. |

Достижение плановых показателей ( ДПП ) составляет – 0,9

Полнота использования бюджетных средств ( ПИБС ) – 0,5

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие части территорий муниципального образования Бугровское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015- 2017 годы» (О) равна ДПП / ПИБС = 1,8.

Реализация программы признана высокоэффективной.