Отчет об исполнении муниципальной программы   «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ   МО  «Бугровское сельское поселение» за 2016год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. | Фактические расходы за отчетный период, тыс. руб. | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1.Организация работ по проектированию и строительству сетей газоснабжения жилых домов МО «Бугровское сельское поселение» |
| 1 | Строительство распределительного (уличного) газопровода и ПРГ для газоснабжения жилых домов в д.Энколово ( в т.ч. проектирование, подготовительные работы для врезки в существующий газопровод): | 100,0 | 99,6 |  |
|  | средства местного бюджета средства областного бюджета | 34 10 644 100 | 34 10 644 100 |  |
| 2 | Проектно-сметная документация, инженерные изыскания, экспертиза на строительство распределительного газопровода и ПРГ в д. Корабсельки, д. Энколово, д. Сярьги, д.Порошкино. Рразработка схемы газоснабжения д.Порошкино, д.Мендсары, д.Мистолово. Корректировка схемы газоснабжения и проектно-сметной документации строительства газопровода в д.Корабсельки. Строительный и авторский надзор, обследование дымовых и вентиляционных каналов.. Проект наружного газопровода по фасаду и внутреннее газоснабжение жилых домов №32, №34 в д.Энколово. Пусконаладочные работы д.Энколово. Строительство распределительного газопровода и ПРГ в д.Сярьги: | 928,8 532,8 21 632,8 250 | 842 10,0 19 890,0 241,8 | Срок действия 2-х договоров на строительный надзор 4 квартал 2017г. Срок действия контракта до 29.07.2017г. Экономия бюджетных средств по результатам проведения запроса предложений |
| 3 | Строительство внутреннего газопровода муниципальных жилых домов №№ 32; 34 в д.Энколово, Всеволожского района | 1 375,9 | 1 375,9 |  |
|  | Всего по задаче 1 | 25 358,3 | 23 247,3 |  |
| Задача 2. Организация работ по проектированию, ремонту и строительству объектов теплоснабжения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» |
| 6 | Проектирование, (корректировка проекта) и техническое перевооружение котельной №30 д. Порошкино | 6 800,6 | 6800,6 |  |
| 7 | Техническое перевооружение ГРУ котельной № 61, проект технического перевооружения котельной № 61 п.Бугры, предпроектные работы и изыскания. Экспертиза проекта технического перевооружения котельной № 61 п.Бугры. Техническое перевооружение котельной № 61 | 600,5 | 600,5 |  |
| 8 | Ремонт баков ГВС котельной № 29 п.Бугры |  |  |  |
| 9 | Монтаж котлов ЗИОСАБ-3000 – 2 шт., ЗИОСАБ-1000 – 1 шт. в котельной № 61, согласно проекта технического перевооружения котельной № 61 п.Бугры Ремонт сетей ТС и ГВС от т.А до т.Б на территории в/ч 75752 (в районе плаца). Ремонт сетей ГВС от котельной № 61 до плаца (обратка), 270 п.м | 2 472,3 | 2 472,3 |  |
| 10 | Ремонт трассы ТС и ГВС от котельной №61 до жилых домов № 36, 38 по ул.Шоссейная, 1400 п.м. | 6 677,0 | 6 677,0 |  |
| 11 | Ремонт ТС и ГВС от котельной №29 до УТ1 ул.Школьная (130 м). Рабочая документация. | 7 216,0 | 7 116,5 99,5 |  |
| 12 | Ремонт сетей ТС и ГВС от ТК4 до жилого дома №1ул.Полевая п.Бугры |  |  |  |
|  | Всего по задаче 2 | 23 766,4 | 23 766,4 |  |
| Задача 3. Проектирование, ремонт и строительство сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» |
| 12 | Проект очистных сооружений в д. Порошкино, разработка технико-экономического обоснования, инженерные изыскания | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на сумму 2671,0 тыс.руб. срок выполнения — 24.04.2017г. |
| 13 | Демонтаж КНС в районе спортивной площадки п.Бугры ул.Шоссейная, дом 24 |  |  |  |
| 14 | Промывка и ремонт хозяйственной бытовой и ливневой канализации, очистка и ремонт колодцев хозяйственно-бытовой, ливневой канализации в п.Бугры, д.Порошкино | 128,8 | 128,8 |  |
| 14 | Ремонт магистральных канализационных и ливневых колодцев в п.Бугры и д.Порошкино |  |  |  |
| 15 | Прокладка (ремонт) канализации от жилых домов №№28-38 на участке от №38 до магистрального коллектора (ликвидация КНС) | 5 820,5 | 5 820,5 |  |
| 16 | Реконструкция водомерного узла в районе «Тойота-Парнас» |  |  |  |
| 17 | Ремонт водопроводов-вводов в д.3 и д.5 по ул.Школьная пос.Бугры | 153,0 150,0 | 153,0 150,0 |  |
|  | Всего по задаче 3 | 6 252,3 | 6 252,3 |  |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 55 377,0 | 53 265,9 |  |

Наиболее значимыми мероприятиями в рамках данной муниципальной программы являются:

- строительство распределительного газопровода и ПРГ для газоснабжения жилых домов в д.Сярьги;;

- строительство внутреннего газопровода муниципальных жилых домов №№ 32; 34 в д.Энколово;

- техническое перевооружение котельной № 30 в дер.Порошкино;                                                              - ремонт ТС и ГВС жилых домов №36 №38 по ул.Шоссейная в пос.Бугры.

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Организация работ по проектированию и строительству сетей газоснабжения жилых домов МО «Бугровское сельское поселение» |
| 1.1 | Разработано проектно-сметной документации | шт. | 2 | 2 |  |
| 1.2 | Построено объектов газоснабжения | ед. | 2 | 2 |  |
| Задача 2. Организация работ по проектированию, ремонту и строительству объектов теплоснабжения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» |
| 2.1 | Разработано проектно-сметной документации | шт. | 1 | 1 |  |
| 2.2 | Строительство объектов | ед. | 1 | 1 |  |
| 2.3 | Отремонтировано объектов | ед. |  |  |  |
| 2.4 | Ремонт сетей ТС и ГВС | м | 1342,5 | 1342,5 |  |
| 2.5 | Наладка тепловых ТС | м |  |  |  |
| 2.6 | Установка камер наблюдения | шт. |  |  |  |
| Задача 3. Проектирование, ремонт и строительство сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения МО «Бугровское сельское поселение» |
| 3.1 | Разработано рабочей документации | шт. |  |  |  |
| 3.2 | Разработано проектно-сметной документации | шт. |  |  |  |
| 3.3 | Ремонт сетей ХВС | м | 89 | 89 |  |
| 3.4 | Строительство объектов | ед. |  |  |  |
| 3.5 | Демонтаж объектов | ед. | 1 |  |  |
| 3.6 | Установка камер наблюдения | шт. |  |  |  |
| 3,7 | Ремонт сетей канализации | м |  |  |  |

Достижение плановых показателей (ДПП) составляет:  1437,5 / 1438,5 = 0,99

Полнота использования бюджетных средств (ПИБС):  53265,9 / 55377 = 0,96

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО  «Бугровское сельское поселение» за 2016г. (О) равна:  0,99 / 0,96 = 1,03

Реализация программы признается  высокоэффективной.