ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы   « Комплексная муниципальная программа по благоустройству и развитию территории  МО «Бугровское сельское поселение» на 2017год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. | Фактические расходы за отчетный период, тыс. руб. | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Работы по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, профилактика безопасности дорожного движения |
| 1 | Организация и выполнение работ по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения: п. Бугры: -ул. Нижняя -ул. Школьная, от светофора около школы до д.9 -ул. Полевая д. 2-д. 10 (ремонт дренажной системы с переходом через дорогу ул. Нижняя) дер. Савочкино дер. Мендсары: ямочный ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения на территории МО «Бугровское сельское поселение»: -ул. Школьная д. 4/1; д. 4, д. 3 - 11 -ул. Полевая д. 1,д. 4, д. 14, д. 16, д. 18 -ул. Шоссейная д. 14 | 14994,7 | 14892,2 | Оплата по факту выполненных работ, изменились технические условия |
| 2 | Установка дорожных знаков, указателей и нанесение дорожной разметки на территории МО «Бугровское сельское поселение»; устройство искусственной неровности из асфальта: п. Бугры ул. Школьная д. Мендсары д. Сярьги | 295,3 | 295,3 |  |
| 3 | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов на территории МО «Бугровское сельское поселение» | 1047 | 1000,5 |  |
|  | Всего по задаче 1 | 16 337,0 | 16 188,0 |  |
| 4 | Работы по эксплуатации линий электропередач (ЛЭП) | 3150 | 3150 |  |
| 5 | Работы по текущему содержанию сетей уличного освещения на территории МО «Бугровское сельское поселение» | 2 600 | 2 599,9 |  |
| 6 | Работы по ремонту сетей уличного освещения по адресам: дер. Порошкино: Перенос сети для строительства спортивной площадки | 5020 | 4986,5 |  |
|  | Всего по задаче 2 | 10 770,0 | 10 736,4 |  |
| Задача 3 Благоустройство населенных пунктов |
| 7 | Устройство парковок для автомобилей: п. Бугры: -ул. Шоссейная д. 24 -ул. Школьная | 932,0 | 930,8 |  |
| 8 | Устройство и ремонт детских и спортивных площадок: дер. Порошкино: Ленинградское шоссе (устройство спортивной площадки) | 750,0 | 723,6 |  |
| 9 | Устройство и ремонт павильонов ТБО на территории поселения п. Бугры | 1335,0 | 1247,5 | Оплата по факту выполненных работ |
| 10 | Благоустройство придомовой территории (асфальтирование, устройство пешеходной дорожки, установка скамеек, урн и т.п.): п. Бугры: - мемориал Павшим воинам (устройство настила уличной сцены); -ул. Школьная д. 7-9, ул. Полевая д. 7-9; -ул. Шоссейная д.1-7, 17-27, 31-41 (устройство пешеходной дорожки); - ул. Шоссейная д.30 – 32; -ул. Школьная (ремонт пешеходной дорожки от д. 3 до ул. Шоссейная); - ул. Шоссейная д. 12; - Клубный переулок д. 5 (устройство пешеходной дорожки); -ул. Школьная от д. 11 до д. 9 (устройство лестницы и пандуса); - Клубный пер. д.3 проезд от ул. Шоссейная до ул. Парковая; - ул. Школьная д.6-д.11/1 (устройство пешеходной дорожки); - ул. Полевая д. 7 (ремонт ограждения); - ул. Полевая д.9 (устройство пешеходной дорожки, установка ограничительных столбов, усиление конструкций ограждений); - ул. Школьная д. 6 (устройство дренажа придомовой территории); д. Порошкино: - Ленинградское шоссе уч. 12 (установка шлагбаума, ограждения); - д.22 (устройство пешеходной дорожки к спортивной площадке); д.Энколово: ул.Центральная от ул. Лесная до ул. Кольцевая (устройство пешеходной дорожки); - ул. Лесная (устройство водоотводных лотков); д. Капитолово: - ул. Муравицкого (устройство пешеходной дорожки); - ремонт сушилок для белья; п. Бугры: - ул. Шоссейная д. 5, д. 7 (ограждение); - ул. Школьная д. 4 (ограждение), д.7 – д. 11 (ограничительные столбы); - мемориал Павшим воинам (устройство трибун); - ул. Полевая д. 14 (ограничительные столбы) | 28093,0 | 26749,2 |  |
| 12 | Озеленение территории поселения МО «Бугровское сельское поселение»: - Бугры (посадка рассады однолетних растений и кустарников) - Бугры ул. Полевая д. 14 -п. Бугры ул. Школьная д. 2 -п. Бугры ул. Полевая д. 9, д. 18 | 196,4 | 182,3 |  |
| 13 | Вырубка сухих и аварийных деревьев, кустарников на территории МО «Бугровское сельское поселение» п. Бугры -ул. Шоссейная д. 2Б, д. 6/1, д. 10, д. 12, д. 20, д. 28, д. 30 -ул. Полевая д. 2, д. 5 -ул. Нижняя д. 4 | 500,0 | 396,6 | Оплата по факту выполненных работ |
| 15 | Приемка и размещение отходов жизнедеятельности с дальнейшим вывозом на полигон (в т. ч. вывоз КГО) | 2826,0 | 2400,8 |  |
| 16 | Санитарное содержание территории (в т.ч. покос травы, уборка детских и спортивных площадок, междомовая уборка, ликвидация несанкционированных свалок) | 4484,8 | 4272,8 |  |
|  | Всего по задаче 3 | 39 117,2 | 36 903,6 |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 66 224,4 | 63 828,0 |  |
| Приложение к муниципальной программе программы «Комплексная муниципальная программа по благоустройству и развитию территории МО «Бугровское сельское поселение» |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. | Фактические расходы за отчетный период, тыс. руб. | Обоснование причин отклонения |
|  | Благоустройство части территорий пос. Бугры |  |  |  |
| 1. | Устройство пешеходной дорожки в пос. Бугры вдоль домов №№1-7, 17-27, 31-41 по ул. Шоссейная: Местный бюджет Областной бюджет | 2 400,0 1 087,0 | 2 400,0 1 087,0 |  |
|  | Итого: | 3 487,0 | 3 487,0 |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Работы по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения |
| 1.1 | Ремонт дорожного покрытия | м 2 | 11 460 | 11 460 |  |
| 1.2 | Установка знаков для регулирования дорожного движения | шт. | 47 | 47 |  |
| Задача 2. Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения |
| 2.1 | Количество замененных светильников | шт. | 43 | 43 |  |
| 2.2 | Количество замененного провода на СИП 4х16 | м | 2 889 | 2 889 |  |
| 2.3 | Установлено новых светильников | шт. | 64 | 64 |  |
| 2.4 | Установлено новых опор | шт. | 55 | 55 |  |
| 2.5 | Установлено новых щит-ков уличного освещения от ТП (с соответствующей комплектацией) | шт. | 4 | 4 |  |
| Задача 3. Благоустройство населенных пунктов |
| 1.1 | Ремонт детских площадок | шт. | 1 | 1 |  |
| 1.2 | Ремонт спортивных площадок | шт. | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Устройство парковых для автомобилей | шт. | 6 | 6 |  |
| 1.4 | Устройство ограждения | п. м | 240 | 240 |  |
| 1.5 | Построено детских площадок | шт. | 1 | 0 |  |
| 1.6 | Устройство спортивных площадок | шт. | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Строительство павильона ТБО | ед. | 1 | 1 |  |

Достижение плановых показателей (ДПП) составляет: 14810 / 14811 = 0,99

Полнота использования бюджетных средств (ПИБС): 67315,0 / 69711,4 = 0,96

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексная муниципальная программа по благоустройству и развитию территории  МО «Бугровское сельское поселение» на 2017 год   (О) равна: ДПП / ПИБС = 0,99 / 0,96 = 1,03

Реализация программы признается  эффективной.