Приложение № 3

к Порядку разработки,

реализации и корректировки

муниципальных программ

МО «Бугровское сельское поселение»

Информация о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы)

за 1 квартал 2018 года

(отчетный квартал)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы мероприятий, | Код бюджетной классификации расходов  (4-14 разряды) | | Утверждено ассигнований на текущий год, тыс.руб. | | Утверждено ассигнований на отчетную дату, тыс.руб. | Исполнено  с начала года казенным учреждениемтыс.руб. | | Фактически исполнено бюджетным, автономным,  учреждением  тыс. руб. | Сумма неосвоенных средств с начала года | | Сумма неосвоенных средств с начала года | Причины неисполнения за отчетный период, принимаемые меры по исполнению программы до конца года | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | |
| Муниципальная программа «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2017-2019 гг.» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Организация работ по проектированию и строительству сетей газоснабжения жилых домов МО «Бугровское сельское поселение» | | 05020200100030 | | 2000 | 2000 | | 766,5 |  | 1233,5 |  | | |  |
|  | **Итого по задаче № 1** | |  | | **2 000** | **2 000** | | **766,5** |  | **1 233,5** |  | | |  |
| 2 | Организация работ по проектирова-нию, ремонту и строительству объ-ектов теплоснабжения ЖКХ МО «Бугровское сель-ское поселение» | | 05020200200031 | | 40500 | 40500 | | - |  | 40500 |  | | |  |
|  | **Итого по задаче № 2** |  | | **40 500** | | **40 500** | **-** | |  | **40 500** | |  |  | |
| 3 | Проектирование, ремонт и строи-тельство сетей и сооружений водо-снабжения и водо-отведения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» | 05020200300032 | | 7900 | | 7900 | - | |  | 7900 | |  |  | |
|  | **Итого по задаче № 3** |  | | **7 900** | | **7 900** | **-** | |  | **7 900** | |  |  | |
|  | **Итого по программе** |  | | **50 400** | | **50 400** | **766,5** | |  | **49 633,5** | |  |  | |

Руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Иванов М.Ю.)

(подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Грушковская Л.И.) № телефона (812)-294-97-00

(подпись)

Согласовано: заместитель главы Администрации МО «Бугровское сельское поселение, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)