Приложение № 3

к Порядку разработки,

реализации и корректировки

муниципальных программ

МО «Бугровское сельское поселение»

Информация о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы)

за 1 полугодие 2020 года

(отчетный квартал)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы мероприятий, | Код бюджетной классификации расходов  (4-14 разряды) | | Утверждено ассигнований на текущий год, тыс.руб. | | Утверждено ассигнований на отчетную дату, тыс.руб. | Исполнено  с начала года казенным учреждениемтыс.руб. | | Фактически исполнено бюджетным, автономным,  учреждением  тыс. руб. | Сумма неосвоенных средств с начала года | | Сумма неосвоенных средств с начала года | Причины неисполнения за отчетный период, принимаемые меры по исполнению программы до конца года | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | |
| **Муниципальная программа «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 гг.»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Организация работ по проектированию и строительству сетей газоснабжения жилых домов МО «Бугровское сельское поселение» | | 05020200100030 | | 250 | 250 | | 21,2 |  | 228,8 |  | | | Работы будут проводиться в 3 и 4 кварталах |
|  | **Итого по задаче № 1** | |  | | **250** | **250** | | **21,2** |  | **228,8** |  | | |  |
| 2 | Организация работ по проектирова-нию, ремонту и строительству объ-ектов теплоснабжения ЖКХ МО «Бугровское сель-ское поселение» | | 05020200200031 | | 27 879,4 | 27 879,4 | | 2 803,5 |  | 25 075,9 |  | | | Работы будут проводиться в 3 и 4 кварталах 2020 |
|  | **Итого по задаче № 2** |  | | **27 879,4** | | **27 879,4** | **2 803,5** | |  | **25 075,9** | |  |  | |
| 3 | Проектирование, ремонт и строи-тельство сетей и сооружений водо-снабжения и водо-отведения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» | 05020200300032 | | 0 | | 0 | 0 | |  | 0 | |  |  | |
|  | **Итого по задаче № 3** |  | | **0** | | **0** | **0** | |  | **0** | |  |  | |
|  | **Итого по программе** |  | | **28 129,4** | | **28 129,4** | **2 824,7** | |  | **25 304,7** | |  |  | |

Руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)