**Отчет об исполнении муниципальной программы**

*«Обеспечение качественным жильем жителей муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за 2020 год.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Объем финансиро-вания, предусмот-ренный программой, тыс.руб.** | **Фактические расходы за отчетный период, тыс. руб.** | **Обоснование причин отклонения** |
| ***Задача 1.* Обеспечение качественным жильем граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.** | | | | |
| 1.1 | Переселение граждан, проживающих в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям | 36 199,4 | 36 199,4 |  |
| 1.2 | Предоставление гражданам, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, качественного жилья | 0 | 0 |  |
| **Итого по задаче 1** | | **36 199,4** | **36 199,4** |  |
| ***Всего по муниципальной программе*** | | **36 199,4** | **36 199,4** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Единица**  **измерения** | **Плановое значение показателя объема мероприятия** | **Фактическое значение показателя объема мероприятия** | **Обоснование причин отклонения** |
| *Задача 1. Обеспечение качественным жильем граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.* | | | | | |
| 1.1 | количество граждан, проживающих в помещениях, не соответствующим установленным для жилых помещений требованиям, получившим качественное жилье | чел. | 17 | 17 |  |
| 1.2 | количество граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, получившим качественное жилье. | чел. | 0 | 0 |  |

Достижение плановых показателей ( ДПП ) составляет – 17 / 17 = 1,0

Полнота использования бюджетных средств ( ПИБС ) – 36199,4 / 36199,4 = 1,0

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское поселение» за 2020 год (О) равна :

1,0 / 1,0 = 1,0

Реализация программы признается высокоэффективной.