ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы   «Устойчивое развитие территории  МО «Бугровское сельское поселение» за 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. | Фактические расходы за отчетный период, тыс. руб. | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Работы по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, профилактика безопасности дорожного движения |
| 1 | Организация и выполнение работ по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения | 19 421,9 | 17 214,3 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
| 2 | Установка дорожных знаков, указателей и нанесение дорожной разметки на территории МО «Бугровское сельское поселение»; устройство искусственной неровности из асфальта | 2 630,7 | 2 630,1 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
| 3 | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов на территории МО «Бугровское сельское поселение» | 17 119 | 17 033,5 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных рабо |
| 4 | Разработка проекта организации дорожного движения | 0 | 0 |  |
|  | Всего по задаче 1 | 39 171,6 | 36 877,9 |  |
| Задача 2. Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения |
| 1 | Работы по эксплуатации линий электропередач (ЛЭП) | 7 450 | 7 349 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
| 2 | Работы по текущему содержанию сетей уличного освещения на территории МО «Бугровское сельское поселение» | 4 300 | 4 288,3 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
| 3 | Работы по ремонту сетей уличного освещения | 3 977,3 | 3 977,3 |  |
|  | Всего по задаче 2 | 15 727,3 | 15 614,6 |  |
| Задача 3 Благоустройство населенных пунктов |
| 1 | Устройство парковок для автомобилей | 519,7 | 519,7 |  |
| 2 | Устройство и ремонт детских и спортивных площадок | 6 125,2 | 5 852,5 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
| 3 | Устройство, ремонт павильонов ТКО на территории МО «Бугровское сельское поселение» | 3 344,8 | 3 344,8 |  |
| 4 | Благоустройство придомовой территории (асфальтирование, устройство пешеходной дорожки, установка скамеек, урн, ограждений и т.п.) | 22 432,1 | 22 265,5 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
| 5 | Озеленение территории поселения | 289 | 264,5 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
| 6 | Вырубка сухих и аварийных деревьев, кустарников на территории МО «Бугровское сельское поселение» | 1 400 | 1 400 |  |
| 7 | Санитарное содержание территории МО «Бугровское сельское поселение» | 13 245,1 | 12 748,6 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
| 8 | Работы по обработке территории МО «Бугровское сельское поселение» от борщевика Сосновского | 259 | 259 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
|  | Всего по задаче 3 | 47 614,9 | 46 654,6 |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 102 513,8 | 99 147,1 |  |

Наиболее значимыми мероприятиями в рамках данной муниципальной программы являются:

- ремонт дорог местного значения в д. Мендсары ул. Дачная.   Социальные объекты – 2 остановки в дер.Мендсары и 4 павильона для сбора ТБО.

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Работы по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения |
| 1.1 | Ремонт дорожного покрытия | м 2 | 3 223 | 3 223 |  |
| 1.2 | Установка знаков для регулирования дорожного движения | шт. | 90 | 90 |  |
| Задача 2. Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения |
| 2.1 | Количество замененных светильников | шт. | 104 | 104 |  |
| 2.2 | Количество замененного провода на СИП 4х16 | м | 3 070 | 3 070 |  |
| 2.3 | Установлено новых светильников | шт. | 100 | 100 |  |
| 2.4 | Установлено новых опор | шт. | 26 | 26 |  |
| 2.5 | Установлено новых щит-ков уличного освещения от ТП (с соответствующей комплектацией) | шт. | 4 | 4 |  |
| Задача 3. Благоустройство населенных пунктов |
| 1.1 | Ремонт детских площадок | шт. | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Ремонт спортивных площадок | шт. | 1 | 0 |  |
| 1.3 | Устройство парковых для автомобилей | шт. | 2 | 2 |  |
| 1.4 | Устройство ограждения | п. м | 229 | 229 |  |
| 1.5 | Построено детских площадок | шт. | 2 | 1 |  |
| 1.6 | Устройство спортивных площадок | шт. | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Строительство павильона ТБО | ед. | 4 | 4 |  |

Достижение плановых показателей (ДПП) составляет 6 853 / 6 855 = 0,99

Полнота использования бюджетных средств (ПИБС): 99 147,1 / 102 513,8 = 0,97

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории  МО «Бугровское сельское поселение» за 2020 год   (О) равна:

ДПП / ПИБС = 0,99 / 0,97 = 1,02

Реализация программы признается  высокоэффективной.